## Slide 1
مشروع حل تكامل الربط الإحصائي الخليجي
نوفمبر 2019م

## Slide 2
أجندة العرض
الإطار الزمني للمشروع.
أهم نقاط المرحلة.
لمحة عن آلية العمل.
رؤية وأهداف المشروع.
1
2
3
4
حوكمة المشروع.
5
مخرجات المشروع.
6
كيفية اختيار اسم للمشروع والدعم المطلوب.
7

## Slide 3
رؤية و أهداف المشروع
الرؤية
تمكين رؤية المركز بحيث يكون مصدر معتمد ومحرك فعال للنظام الإحصائي بدول مجلس التعاون
الرسالة
تحقيق رسالته في رفد صناع القرار والباحثين والمهتمين في دول المجلس بالمعرفة الإحصائية المعتمدة
النتيجة
أن ينظر إلى المركز على أنه مثال للتميز في مجال العمل الإحصائي الإقليمي

## Slide 4
الإطار الزمني للمشروع
المرحلة الثانية
تنفيذ المشروع والربط مع المراكز الإحصائية الوطنية
المرحلة الأولى الدراسة الاستشارية في جدوى وإمكانية بناء المشروع
المرحلة الثالثة الربط مع المنظمات الخليجية والدولية
1. مرحلة التناقص
طرح المناقصة
تحليل عروض الأسعار
تقديم عروض الحلول
JUL
2018
OCT
2016
FEB
2017
2. الإسنــــــــاد
JAN
2019
3. نسخة صورية للنظام
جمع المتطلبات
التوريد والتركيب
بناء الحل التقني
JUN
2019
4. بناء الحزمة الأولى
طبقة التكامل والربط
بناء البيانات وهياكلها
بناء قواعد البيانات
بوابة البيانات
لوح المعلومات والتقارير
أتمتة العمليات
الرزنامة الإحصائية
OCT
2019
5. الإطلاق التجريبي
DEC
2019
6. بناء الحزمة الثانية
بناء الاستراتيجيات
التحليل المتقدم
لوح المعلومات والتقارير المتقدمة
تطبيقات الهواتف الذكية
تكملة بناء البيانات
تكملة أتمتة الرزنامة الإحصائية والتكامل
MAR
2020
7. اختبار قبول المستخدم
APR
2020
8. الإطلاق الرسمي
للبوابة لإحصائية الخليجية
SEP
2020
نحن هـــــنــــــا

## Slide 5
أهم نقاط المرحلة
سبتمبر 2020م
الإطلاق الرسمي لمنصة البيانات المتكاملة
إطلاق المرحلة الأولى من بوابة البيانات
مرحلة التشغيل التجريبي و تقييم جاهزية الدول
مرحلة البرمجة والاختبار
مرحلة التصميم التقني
مرحلة تحديد المتطلبات و الإحتياج
مرحلة التحضير لإنطلاق المشروع
مارس 2019م
مايو 2019م
يونيو 2019م
أكتوبر 2019م
نوفمبر 2019م
ديسمبر 2019م



## Slide 6
لمحة عن آلية العمل
المراكز الإحصائية الوطنية
السكان
التعداد
التجارة الخارجية
التعليم
الصحة
الحسابات القومية
الطاقة
المياة
السياحة
الأسعار
السكان
الحسابات القومية
تطبيق الجمع
تطبيق الجمع
النشر
قاعدة البيانات
المعالجة
الجمع
الموقع
الإصدارات
الإنترنت
نطاق العمل
المستخدمين
صُنّاع القرار
الأكاديمين
الباحثين
غيرهم
المنظمات الخليجية والدولية
APIs
الأمانة العامة
المؤسسات الخليجية
المنظمات الدولية
تطبيقات
الهاتف
المركز الإحصائي الخليجي

## Slide 7
ملخص خيارات الربط الإحصائي

## Slide 8
حوكمة المشروع
هندسة مكونات النظام
الهيكل التنظيمي لفريق المشروع
الشركات المسند إليها المشروع (شركات التحالف)
الفريق الإحصائي

## Slide 9
مخرجات المشروع
ربط إلكتروني مرن مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
1
بوابة بيانات مفتوحة جديدة للمركز بحيث تكون بديلا للبوابة الحالية.
2
تفعيل الرزنامة الإحصائية الإلكترونية.
3
أتمتة إدارة وتبادل جداول نقل البيانات الإحصائية بحيث تكون هذه الجداول مرنة لأي تعديل مستقبلي.
4
أتمتة إجراءات إنتاج بيانات الإحصاءات الرسمية بالتوافق مع أطر العمل القياسي العالمية.
5
ربط استراتيجيات وسياسات مجلس التعاون مع مؤشرات الإحصاءات الرسمية.
7
تفعيل التدقيق المبدئي لجودة البيانات آليا.
8
إنشاء مستودع بيانات مركزي للإحصاءات الرسمية قابل للتعامل مع البيانات الوصفية والسلاسل الزمنية.
9
تبادل وتخزين بيانات الإحصاءات الرسمية بالتوافق مع معيار SDMX القياسي.
10
تحليل البيانات الإحصائية من خلال أدوات ذكاء الأعمال.
11
الحصول على تقارير ولوحات قياس المؤشرات الإحصائية بحيث تكون مرنة وحسب الطلب.
6
نشر وإتاحة بيانات الإحصاءات الرسمية للمؤسسات الخليجية وللمنظمات الدولية آليا.
12

## Slide 10
كيفية اختيار اسم للمشروع
العصف الذهني
مع كل موظفي المركز
تقديم الاقتراحات والتفضيلات مع كل موظفي المركز
التصويت على أفضل ثلاثة
من قبل مديري الإدارات
اعتماد المدير العام

## Slide 11
وأخيرًا .. اسم المشروع
مَرسَى (من رُسّو) محط السُفن بالساحل. وهي نقطة إلتقاء السفن للتزود أو للإصلاح ومن ثم الإنطلاق مجددًا.
والتشبيه هنا بأن البيانات تتدفق من المراكز الإحصائية الوطنية لترسو في المركز "المرسى". ومن ثم معالجتها وإعادة إنتاجها لتُطلق إلى العالم. وهذا بالضبط رحلة البيانات في المشروع.

## Slide 12
الدعم المطلوب من الأجهزة الإحصائية
ترشيح الأجهزة الإحصائية الوطنية لمدراء تقنية المعلومات كممثلين لهم في هذا المشروع الإستراتيجي
1
تشكيل فرق SDMX في كل جهاز
2
توفير بيانات الإحصاءات الرسمية بحسب الصيغ والقوالب المطلوبة
3
4
تقديم الدعم التقني الازم لإتاحة الربط الإلكتروني
دعم فريق عمل المشروع خلال مرحلة تقييم جاهزية الربط
5

## Slide 13
والله ولي التوفيق
www.gccstat.org
@GCCStat